**BITÁCORA TÉCNICA MENSUAL DE AVANCES EN EL PROYECTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Clave del proyecto** | FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO JAL-2016-01-02-279011 | | |
| **Título del proyecto** | Modelo logístico para el aprovechamiento, conservación y manejo de alimentos: Plataforma de alimentos | | |
| **Sujeto de apoyo** | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) | | |
| **Informe No.** | 6 de 17 | **Periodo** | Abril de 2018 |

1. AVANCES DEL PROYECTO EN EL PERIODO

Análisis de la funcionalidad en el front end para el módulo de Aliados (Benefactores) del tipo de empleadores

1. PRODUCTOS OBTENIDOS EN EL PERIODO

Documentos de historias de usuarios y requerimientos.

1. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN EL PERIODO

Cambio de rol, funciones de analista en lugar de desarrollo.

1. COMPROMISOS PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Generar los documentos con los requerimientos funcionales para los diferentes tipos de aliados específicos según su tipo de ayuda.

1. ANEXOS
   1. Bitácoras de trabajo

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**José Eduardo Serrano Domínguez**